# 《西游记：西行之路》开发日志（历史还原版）

整理日期：2026-09-05

当前分支：codex/multimodule-distributed

当前 HEAD：5911168

还原依据：Git 提交与 reflog、当前源码、README、开发志 PPT、五人联机规划、PRD HTML、内容 Word、压测报告和本次启动输出

## 1. 如何阅读这份日志

本日志把时间分成两层：

可核验历史：Git 提交、reflog、当前文件和运行报告能直接证明。

回忆性历史：开发志 PPT 对入库前工作的追述。保留其价值，但不把其日期精度等同于 Git。

当前分支共有 17 个提交。另有一个 2026-08-01 的功能分支提交 9ec1c0a 未合入当前 HEAD，因此单独记录。

## 2. 项目时间线

### 2026-07-21—07-26：原型开发期（回忆性，中等可信度）

来源：西行开发志.pptx。该 PPT 在首次大规模 Git 入库时已经存在，说明这些工作可能发生在本地未版本化阶段，但具体每日顺序无法用提交验证。

PPT 记录的阶段：

7 月 21 日：卡牌效果、商店购买、存档；修复 copy() 未复制 id 导致手牌误删、力量跨战斗累积。

7 月 22 日：卡牌升级、虚弱 Debuff、Redis 与分布式架构；修复 Debuff 生效时序、遗物开战效果对象错误、JPA 实体 Redis 序列化问题。

7 月 23 日：JWT、安全、限流、代码重构和联机启动；将容易误杀连续业务请求的最小间隔限流改为滑窗。

7 月 24 日：多人房间、WebSocket、多人地图与端到端联调。

7 月 26 日：扩充敌人、替换图片、优化 UI、清理结构；修复击杀后 subList 引用导致卡死、皇宫三选一界面异常。

该阶段形成了单人/多人主循环、四堆牌库、战斗状态机、角色/卡牌/敌人/宝物内容，以及早期部署监控框架。

### 2026-07-30：首次版本化与完整项目导入（高可信度）

#### fc23ba8 Initial commit

仓库首次提交，仅有最小 README。

#### e59b822 初始化西游记 Roguelike 卡牌游戏项目

一次性导入完整前后端和大量素材：633 个文件、38,897 行新增。

后端当时位于单一 backend 模块，采用 Spring Boot 3、JPA、JWT、Redis、WebSocket。

前端采用 Vue 3/TypeScript/Vite，已包含单人和多人页面。

同时导入 Docker、Nginx、Prometheus/Grafana、云部署脚本、测试脚本、架构与展示材料、插画资源。

这次“大爆炸式”提交解释了为什么早期需求和开发过程缺少细粒度历史：大量工作在入库前完成。

#### 56620dc 合并远程初始提交，保留本地 README

合并仓库初始历史，成为 main 当前基线。

### 2026-07-31：本机克隆（reflog，高可信度）

当前工作副本从 github.com:mishen9998/xiyouji.git 克隆。

### 2026-08-01：Debuff 与 UI 功能分支（高可信度，但未合入当前分支）

#### 9ec1c0a 修复虚弱 Debuff 即时生效、牌组宝物全屏页面、宝箱宝物栏刷新

55 个文件，2,740 行新增、172 行删除。

分支：origin/feature/debuff-fix-and-ui-improvements。

当前 codex/multimodule-distributed 从 main 创建，不包含该提交的祖先关系。若部分功能在当前版本可见，需视为后来重做，不能视为已合并。

### 2026-09-01：工程化分支建立（reflog，高可信度）

从 main 创建 codex/multimodule-distributed，开始新一轮架构、测试、性能与演示交付改造。

### 2026-09-02：模块化单体与双实例验证（高可信度）

#### ee30986 establish modular monolith and distributed runtime

大规模重构：580 个文件变化，11,712 行新增、2,016 行删除。

将单模块 backend 重组为五个 Maven 模块：common、domain、application、infrastructure、bootstrap。

引入 Port/Adapter 边界、ArchUnit 约束、Redis 权威状态、Redisson 锁、幂等记录、状态版本、Redis Pub/Sub。

建立同一应用的 app-1/app-2 双实例运行方式，Nginx 负责 HTTP/WebSocket 入口。

增加 Compose E2E、Kubernetes 草案、监控告警和分布式故障演练脚本。

关键决策：项目被明确定位为“模块化单体的多个实例”，不是微服务。

#### 6e90be8 verify codex branches

调整 CI 分支触发和基础设施测试配置，确保工程化分支进入验证范围。

#### 4b7f9b7 add verified project showcase

重写 README，加入实测页面截图、架构图、模块边界、验证证据和已知限制。

新增简历项目描述等展示材料。

#### 47dd560 add nonzero coverage and browser gates

建立 JaCoCo 五模块聚合非零覆盖率门禁。

增加前端 Vitest、Playwright 关键路径测试和 CI 产物上传。

使“能编译”升级为“有自动化回归证据”。

### 2026-09-04：双实例业务压测（高可信度）

#### c3c11d0 add cross-instance business benchmark

新增 k6 业务流，覆盖双游客登录、跨实例建房/加入、选角/准备、开局、状态校验和清理。

压测后确认：

5 tx/s 可作为当前本机环境的稳定复现档。

更高压力下，建房全局锁成为主要瓶颈，而不是普通房间内的读写路径。

### 2026-09-05：可交付演示、视觉与战斗规则收敛（高可信度）

#### 1b30950 publish reproducible business benchmark report

提交环境信息、命令、原始摘要、资源数据和三轮确认结果。

记录 5 tx/s × 3 轮 × 5 分钟，共 4,502 笔业务事务，成功率与清理率 100%。

记录 12 tx/s 探索档的 172 个 HTTP 5xx 和 20 个 dropped iteration，并把根因定位到全局建房锁超时。

#### 12d5c47 add verified one-command demo deployment

增加精简单实例演示 Compose、随机本机密钥、Windows 一键入口、健康/首页/游客 JWT/会话创建读取删除烟雾测试。

清理过时云部署材料，补 VPS 部署说明。

#### 47e158d replace game illustrations with generated art

替换 131 项左右的游戏插图资源，并补生成式插画记录和页面证据。

视觉方向统一为水墨/金彩西游题材。

#### 2a73702 add immersive temple card shop

新增沉浸式土地庙卡牌商店组件、背景图、单元测试和浏览器 E2E。

商店当前重点是最多 5 张卡牌的展示与购买，并支持通关文牒折扣。

#### ef89d8b make Windows demo launcher reliable

扩充 scripts/demo.ps1：尝试自动启动 Docker Desktop、等待引擎、判断缓存镜像、诊断端口、执行烟雾测试、输出日志。

更新启动/停止/重建批处理入口。

#### c045af0 rename vulnerable card effect to fragile

将面向玩家的 vulnerable 名称统一调整为“脆弱”，保持代码、数据库迁移、前端、测试和文档同步。

新增 Flyway V3__rename_vulnerable_display_name.sql。

#### ae4cec0 prevent battle energy bonus accumulation

修复战斗间额外能量累积。

在角色初始化和单人/多人战斗流程中区分基础能量与本场额外能量，并增加回归测试。

#### 9a1a201 avoid duplicate configured energy relic trigger

避免配置型额外能量遗物被重复触发。

#### 5911168 normalize legacy energy before battle

开战前归一化旧会话中遗留的异常能量，兼容历史状态。

#### 未提交材料：需求文档\9.5卡牌事件改动.docx

2026-09-05 12:32 形成，当前仍为未跟踪文件。

内容称从演示数据库读取，汇总 86 张卡牌、34 件宝物和地图事件规则。

该文档对内容设计很有价值，但存在个别“数值列、描述、效果字段”不一致，尚不能当自动化真值源。

#### 现场启动失败（本次会话）

启动 启动演示.bat 时出现两类错误：

Windows PowerShell 报“无法将 if 识别为 cmdlet”。当前脚本在数组中使用 (if (...) { ... }) 生成候选路径，可能依赖 PowerShell 7 的表达式行为，在 Windows PowerShell 5.1 下不兼容。

Docker CLI 无法连接 npipe:////./pipe/dockerDesktopLinuxEngine，说明 Docker Desktop Linux Engine 未运行或未完成启动。

结果：本次未完成运行态验收。Git 中“launcher reliable”代表一次已提交修复，不代表所有 PowerShell/Docker 环境都已验证。

## 3. 关键技术决策记录

### ADR-01 采用模块化单体，而非微服务

决策：五个 Maven 模块在一个 Spring Boot 进程中装配，可启动两个同构实例。

原因：控制代码边界，同时避免小型项目引入微服务拆分、部署和一致性复杂度。

后果：模块边界可用 ArchUnit 约束，但 domain/application 仍有部分框架耦合，需渐进清理。

### ADR-02 Redis 保存运行时权威状态

决策：分布式模式下，房间、多人战斗和单人会话存入 Redis。

原因：任意请求可落在任意实例，不能依赖 JVM 内存。

后果：Redis 成为关键依赖；故障时不回退到内存，以免实例分叉。

### ADR-03 REST 为权威读取，Pub/Sub 只做变化通知

决策：WebSocket/STOMP 提供实时感，Redis Pub/Sub 负责跨实例通知；完整状态仍通过 REST 获取。

原因：Pub/Sub 不保证可靠送达。

后果：事件需要状态版本，客户端必须去旧并在重连时对账。

### ADR-04 锁、状态版本、幂等键共同保护写入

决策：房间/会话粒度 Redisson 锁串行化热点写；X-Expected-State-Version 防旧状态覆盖；X-Idempotency-Key 防网络重试重复执行。

原因：单一机制不能同时覆盖并发覆盖和重复提交。

后果：一致性更清晰，但锁超时与幂等记录需要运维和容量考虑。

### ADR-05 演示与完整验收环境分离

决策：面试演示使用单应用实例的精简 Compose；分布式一致性使用双实例完整 Compose。

原因：首次构建和八服务编排不适合现场快速启动。

后果：两条路径都需要持续测试，避免“演示能跑、完整环境坏”或相反。

## 4. Bug 与问题台账

| 时间 | 问题 | 处理 | 状态/证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 月回忆 | 卡牌 copy() 身份导致误删 | 改用引用相等处理实例卡 | PPT 记录，当前代码需继续由 CardTest 防回归 |
| 7 月回忆 | 力量跨战斗叠加 | 开战初始化归零 | PPT 记录；9 月能量问题说明跨战状态仍是高风险区 |
| 7 月回忆 | 虚弱未即时影响伤害 | 调整 Debuff 与伤害计算顺序 | PPT 与 8 月功能分支均有记录 |
| 7 月回忆 | 遗物开战效果作用于错误对象 | 对战斗内敌人副本生效 | PPT 记录 |
| 7 月回忆 | 最小间隔限流误杀连续请求 | 改滑窗限流 | PPT 记录 |
| 7 月回忆 | JPA 实体无法序列化到 Redis | 去掉 4 个 Repository 缓存 | PPT 记录 |
| 7 月回忆 | 击杀后游戏卡死 | 用新 ArrayList 包装 subList | PPT 记录 |
| 7 月回忆 | 皇宫无三选一界面 | 清缓存并重构事件弹窗 | PPT 记录 |
| 2026-09-04 | 12 tx/s 下建房请求 5xx | 根因定位到全局建房锁 | 已定位，未优化 |
| 2026-09-05 | vulnerable 中文含义不统一 | 统一展示名为“脆弱”，加数据库迁移 | c045af0 已处理 |
| 2026-09-05 | 战斗额外能量跨场累积 | 分离/重置并增加测试 | ae4cec0 已处理 |
| 2026-09-05 | 配置型能量遗物重复触发 | 增加去重条件 | 9a1a201 已处理 |
| 2026-09-05 | 旧会话异常能量带入新战斗 | 开战前归一化 | 5911168 已处理 |
| 2026-09-05 | Windows PowerShell 把 if 当命令 | 尚未处理；需改候选路径构造语法 | 本次现场复现 |
| 2026-09-05 | Docker Linux Engine 管道不存在 | 启动/恢复 Docker Desktop Linux Engine 后再验收 | 本次现场复现，环境问题 |

## 5. 当前工程快照

后端：Java 17、Spring Boot 3.4.1，五模块 Maven 模块化单体。

前端：Vue 3.4、TypeScript 5.4、Vite 6、Pinia、Vue Router、STOMP、Three.js。

数据：MySQL 8、Redis 7、Flyway。

部署：Docker Compose、Nginx；Kubernetes 为草案。

观测：Actuator、Micrometer、Prometheus、Grafana、Zipkin、traceId 日志。

测试：JUnit/Mockito/ArchUnit/Testcontainers/JaCoCo、Vitest、Playwright、Compose 黑盒 E2E、k6。

当前分支相对 main：772 个文件变化，约 28,087 行新增、3,584 行删除。

## 6. 资料债务与处理建议

### 6.1 现存资料问题

旧 PRD 将需求、实现、估算和市场论证混在一起，并出现“72%”“生产级”等无统一口径结论。

开发志 PPT 的日期早于 Git，缺少逐日原始提交支撑。

卡牌/宝物 Word 是运行快照但未提交，且部分字段互相冲突。

README 的测试数字代表最近一次记录，后续提交新增测试后未重新生成统一报告。

功能分支 9ec1c0a 未合入，但其中一些概念后来在主工程化分支重新出现，容易误判历史。

### 6.2 建议从现在开始的日志模板

每次迭代追加以下内容：

日期：YYYY-MM-DD
目标：这次要解决什么用户/工程问题
变更：实际改了哪些行为和模块
决策：为什么采用这个方案，放弃了什么方案
验证：实际执行的命令、结果、报告位置
问题：失败、已知边界、需要后续处理的事项
提交：commit hash / 分支 / PR
需求关联：FR-xx / NFR-xx

### 6.3 下一条建议日志

应记录“Windows 一键演示兼容性修复”：先修 PowerShell 5.1 的 if 表达式，再确保 Docker Desktop 能启动并等待 Linux Engine，最后重跑 up → smoke → status → down，把真实结果写回日志和 README。

## 7. 可追溯提交清单

| 日期 | 提交 | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 2026-07-30 | fc23ba8 | Initial commit |
| 2026-07-30 | e59b822 | 初始化完整游戏项目 |
| 2026-07-30 | 56620dc | 合并远程初始提交 |
| 2026-09-02 | ee30986 | 模块化单体与分布式运行时 |
| 2026-09-02 | 6e90be8 | CI 分支验证 |
| 2026-09-02 | 4b7f9b7 | 可验证项目展示材料 |
| 2026-09-02 | 47dd560 | 覆盖率与浏览器门禁 |
| 2026-09-04 | c3c11d0 | 跨实例业务压测 |
| 2026-09-05 | 1b30950 | 可复现压测报告 |
| 2026-09-05 | 12d5c47 | 一键演示部署 |
| 2026-09-05 | 47e158d | 生成式插图替换 |
| 2026-09-05 | 2a73702 | 沉浸式土地庙商店 |
| 2026-09-05 | ef89d8b | Windows 演示启动器修复 |
| 2026-09-05 | c045af0 | 统一“脆弱”效果命名 |
| 2026-09-05 | ae4cec0 | 防止战斗能量累积 |
| 2026-09-05 | 9a1a201 | 防止能量遗物重复触发 |
| 2026-09-05 | 5911168 | 旧会话开战能量归一化 |

分支外另有：9ec1c0a（2026-08-01，Debuff/UI 改进），当前未合入 HEAD。